INFORME FINAL

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN PRODUCCIÓN

Sistema de Gestión y Seguimiento de la Investigación

SIGESI-VRI Versión 1.0

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios

Vicerrectorado de Investigación

Oficina de Tecnologías de la Información

Puerto Maldonado, Perú

Noviembre 2025

# 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| Nombre del Sistema | Sistema de Gestión y Seguimiento de la Investigación - SIGESI-VRI |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 |
| URL de Acceso | sigesi-vri.unamad.edu.pe |
| Institución | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD |
| Área Responsable | Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) |
| Área Usuaria | Vicerrectorado de Investigación |
| Estado Actual | EN PRODUCCIÓN - OPERATIVO |
| Fecha de Entrega | 12 de noviembre de 2025 |

# 2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

## 2.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema integral de gestión y seguimiento de la investigación para el Vicerrectorado de Investigación de la UNAMAD, que automatice y optimice los procesos actuales de gestión de fondos concursables del Vicerrectorado de Investigación.

## 2.2. Objetivos Específicos

- Reemplazar los sistemas SIGVRI y SISPRO por una plataforma moderna y unificada

- Automatizar la gestión de proyectos de investigación desde la postulación hasta el seguimiento

- Implementar módulos para la gestión de convocatorias y fondos concursables

- Integrar sistema de detección de plagio con umbrales de advertencia y rechazo automático

- Facilitar el control administrativo y seguimiento de investigaciones

- Proporcionar una interfaz intuitiva y fácil de usar para investigadores y administradores

# 3. CRONOLOGÍA DEL DESARROLLO

El proyecto se desarrolló siguiendo una metodología ágil con reuniones técnicas periódicas para validación de requerimientos y presentación de avances:

| Fecha | Actividad | Medio Probatorio |
| --- | --- | --- |
| 05 de mayo 2025 | Reunión inicial - Presentación del sistema de Gestión de Fondos Concursables. Recopilación de opiniones y sugerencias | ACTA |
| 04 de agosto 2025 | Levantamiento de requerimientos para reemplazo de SIGVRI/SISPRO. Presentación de prototipo y revisión de funcionalidades | ACTA |
| 21 de agosto 2025 | Definición de módulos específicos y requerimientos detallados. Establecimiento de criterios de evaluación y detección de plagio | ACTA |
| 12 de noviembre 2025 | Entrega y presentación oficial del Sistema SIGESI-VRI versión 1.0. Demostración completa de funcionalidades y entrega formal al área usuaria | ACTA |

# 4. MÓDULOS IMPLEMENTADOS

El sistema SIGESI-VRI se compone de los siguientes módulos principales:

- Módulo de Gestión de Proyectos de Investigación

Permite el registro, seguimiento y gestión integral de proyectos de investigación desde su concepción hasta su finalización.

- Módulo de Registro y Seguimiento de Investigación

Sistema de monitoreo continuo del avance de las investigaciones con generación de reportes y estadísticas.

- Módulo de Convocatorias

Gestión completa del ciclo de vida de convocatorias para fondos de investigación.

- Panel de Control Administrativo

Dashboard centralizado para administradores con visualización de métricas clave y gestión de usuarios.

- Módulo de Administración

Configuración general del sistema, gestión de permisos y parámetros operativos.

- Módulo de Catálogo

Base de datos centralizada de investigadores, líneas de investigación y áreas temáticas.

- Módulo de Fondos Concursables

Gestión de fondos disponibles, asignación presupuestaria y postulacion a convocatorias vigentes.

- Módulo de Grupos de Investigación

Registro y gestión de grupos de investigación reconocidos por la universidad.

- Módulo de Investigaciones

Repositorio centralizado de todas las investigaciones en curso y finalizadas.

# 5. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

## 5.1. Para Investigadores

- Postulación en línea a convocatorias de fondos concursables

- Seguimiento en tiempo real del estado de sus proyectos

- Carga de documentos sustentatorios y reportes de avance

- Notificaciones automáticas sobre el estado de sus postulaciones

- Interfaz intuitiva y fácil de usar diseñada específicamente para académicos

## 5.2. Para Administradores

- Gestión completa de convocatorias y fondos disponibles

- Evaluación y aprobación de proyectos postulados

- Generación de reportes y estadísticas personalizables

- Panel de control con métricas clave de investigación institucional

- Herramientas de comunicación con investigadores

## 5.3. Características Técnicas

- Arquitectura web moderna y responsive adaptable a dispositivos móviles

- Sistema de autenticación y autorización basado en roles

- Generación automática de documentos en formato PDF

- Cumplimiento de estándares de seguridad y protección de datos

# 6. PROCESO DE ENTREGA Y PUESTA EN PRODUCCIÓN

## 6.1. Presentación Oficial

El día 12 de noviembre de 2025, se realizó la presentación oficial del Sistema SIGESI-VRI versión 1.0 en el Laboratorio del Primer Piso de la Biblioteca Central de la UNAMAD. La reunión se desarrolló de 15:00 a 17:00 horas con la participación de:

- Equipo de la Oficina de Tecnologías de la Información

- Representantes del Vicerrectorado de Investigación

- Usuarios finales del área SIGVRI y SISPRO

## 6.2. Demostración de Funcionalidades

Durante la presentación se realizó una demostración completa de las funcionalidades implementadas en el sistema. Los usuarios del área VRI participaron activamente, las diferentes funcionalidades y validando que el sistema cumple con los requerimientos establecidos.

## 6.3. Entrega Formal

Se realizó la entrega formal del sistema al área usuaria del Vicerrectorado de Investigación, junto con la documentación técnica correspondiente y los acuerdos de soporte y mantenimiento.

## 6.4. Puesta en Producción

El sistema fue puesto en producción exitosamente y se encuentra actualmente operativo en la URL sigesi-vri.unamad.edu.pe, siendo utilizado por el personal del Vicerrectorado de Investigación para la gestión de proyectos y fondos concursables.

# 7. CONCLUSIONES

- El Sistema SIGESI-VRI versión 1.0 fue desarrollado e implementado exitosamente, cumpliendo con los objetivos planteados y los requerimientos establecidos por el Vicerrectorado de Investigación.

- El sistema reemplaza efectivamente a los sistemas antiguos SIGVRI y SISPRO, proporcionando una plataforma moderna, integrada y más eficiente para la gestión de la investigación institucional.

- La metodología de desarrollo ágil con reuniones técnicas periódicas permitió una validación continua de requerimientos y una mejor alineación con las necesidades reales de los usuarios.

- Los usuarios del área VRI han validado positivamente las funcionalidades del sistema durante la demostración oficial, confirmando su utilidad y facilidad de uso.

- El sistema se encuentra actualmente en producción y operativo, siendo utilizado para la gestión real de proyectos de investigación y fondos concursables.

# 8. RECOMENDACIONES

.

- Establecer un programa de capacitación continua para los usuarios del sistema, tanto investigadores como personal administrativo.

- Realizar monitoreo constante del desempeño del sistema durante los primeros meses de operación para identificar posibles mejoras.

- Mantener una comunicación fluida con los usuarios para recoger retroalimentación que permita mejoras continuas del sistema.

- Documentar todos los procesos y procedimientos operativos del sistema para facilitar futuras actualizaciones y mantenimiento.

- Considerar la expansión del sistema con módulos adicionales según las necesidades emergentes del Vicerrectorado de Investigación.

- Establecer protocolos de respaldo y recuperación de datos para garantizar la continuidad operativa del sistema.

_________________________________________

Oficina de Tecnologías de la Información

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios

_________________________________________

Vicerrectorado de Investigación

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios